Viernes, 21 de julio de 2025

Presupuesto

Estructura Metálica

Medidas:

- Altura 8 Mts.

- Largo 30 Mts.

- Ancho 14 Mts.

- Área 400 Mts.2

Se construirán 8 columnas reticuladas de 8 Mts. C/U

Se construirán 2 vigas largas reticuladas de 14 Mts. C/U

Materiales:

- Tubo cuadrado de 2” x 2.0 m.m.

- Tubo cuadrado de 1 ½” x 2.0 m.m.

- Electrodos 60/11 indura 1/8”

- Pintura anticorrosiva y solventes

- Cemento y agregados

Costos:

- Aproximado materiales	S/.	4,500.00

- Costo de mano de obra	S/.	6,500.00

- Costo total	S/.	11,000.00

Tiempo de entrega: 20 Días

Nota: el presente presupuesto es a todo costo incluido la instalación total de la estructura.